Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie, ul. Szkolna 17a, 44-323 Połomia

Data opracowania: 28.12.2020r.

- Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/ Kroki milowe/ Punkty kontroli postępów prac | Osoba/ Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Wdrożenie zalecenia 1 | Wyznaczenie koordynatora wspomagającego do spraw dostępności oraz powołanie zespołu ds. dostępności. | Zarządzenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie Czerwiec 2020 r. | Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie |
| Wdrożenie zalecenia 2 | Przygotowanie deklaracji dostępności i zamieszczenie jej na stronie internetowej i BIP. | Przeprowadzenie samooceny i na tej podstawie opracowanie deklaracji dostępności. Czerwiec, Sierpień 2020 r. | Koordynator pomocniczy ds. dostępności |
| Wdrożenie zalecenia 3 | Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Szkolenia dla wyznaczonych pracowników. Na bieżąco. | Koordynator pomocniczy ds. dostępności |
| Wdrożenie zalecenia 4 | Dokonanie analizy stanu budynków administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie pod względem dostosowania do minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Przeprowadzenie oględzin budynków pod względem zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjno - komunikacyjnej oraz możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych. Lipiec 2020 – Luty 2021 | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy. |
| Wdrożenie zalecenia 5 | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne dla budynków administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie. | Uzyskanie informacji o potrzebie zastosowania rozwiązań alternatywnych. Grudzień 2020 | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy |
| Wdrożenie zalecenia 6 | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Opracowanie planu działania. Listopad/Grudzień 2020 | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. |
| Wdrożenie zalecenia 7 | Udział w spotkaniach bezpośrednich, naradach on-line z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mszana dotyczące opracowania raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | Udział w spotkaniach oraz naradach on-line z Urzędem Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Mszana. Luty 2021 | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. |
| Wdrożenie zalecenia 8 | Monitorowanie obiektów administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie w zakresie opracowywania raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | Przekazywanie informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Udział w bezpośrednich spotkaniach w celu opracowania Raportu o stanie zapewniania dostępności dla Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie. Luty 2021 | Koordynator pomocniczy ds. dostępności . |
| Wdrożenie zalecenia 9 | Uzyskanie ostatecznych danych do raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Marzec 2021. | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy |
| Wdrożenie zalecenia 10 | Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. | Wypełnienie formularza Raportu zamieszczonego na stronach GUS i udostępnienie go na stronie BIP-u. | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy |
| Wdrożenie zalecenia 11 | Przyjmowanie i analiza uwag, opinii i sugestii z jakimi spotkali się pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie, ze strony osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno- komunikacyjnej, z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z Ośrodkiem | Analiza przekazanych do Ośrodka uwag pod kątem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na bieżąco. | Koordynator pomocniczy ds. dostępności, Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie |
| Wdrożenie zalecenia 12 | Opracowanie listy kontrolnej z uwzględnieniem ustaleń wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności | Przeanalizowanie zebranych informacji ich pogrupowanie i przypisanie do poszczególnych obszarów dostępności: cyfrowej, komunikacyjno - informacyjnej i architektonicznej. Kwiecień, Sierpień 2021 | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy |
| Wdrożenie zalecenia 13 | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2025 | Przygotowanie i wdrożeni planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Kwiecień, Sierpień 2021 | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy |
| Wdrożenie zalecenia 14 | Udział w cyklicznych spotkaniach oraz kontakt e-mail pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu w Mszanie a Urzędem Gminy Mszana i innymi jednostkami organizacyjnymi. | Udział w spotkaniach o charakterze szkoleniowo – informacyjnym a także przesyłanie korespondencji informacyjnej drogą mailową. | Koordynator pomocniczy ds. dostępności. Wyznaczeni pracownicy |

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Budynek Szatni Sportowej w Połomi

Data opracowania: 27.08.2021r.

- Diagnoza

| Działanie | Stan (czy zrealizowany) | Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji |
| --- | --- | --- |
| Audyt architektoniczny -analiza stanu Szatni Sportowej w Połomi | TAK/NIE | Montaż dzwonka przy wejściu głównym przywołującego osobę do pomocy Oznaczenie początku i końca schodów |
| Konsultacje wyników audytu pod względem architektonicznym | TAK/NIE | Konsultacja wyników audytu z jednostką zajmującą się osobami ze szczególnymi potrzebami (np. Caritas) |

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Budynek Szatni Sportowej w Połomi

Data opracowania: 27.08.2021r.

- Plan działania.

| Działanie | Stan (czy zrealizowany) | Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji |
| --- | --- | --- |
| Audyt architektoniczny | TAK – zrealizowany we własnym zakresie | Montaż dzwonka przy wejściu głównym przywołującego osobę do pomocy Oznaczenie początku i końca schodów |
| Konsultacje wyników audytu architektonicznego. | TAK | Wnioski i wstępny plan realizacji: Montaż dzwonka przy wejściu głównym przywołującego osobę do pomocy 2021 Oznaczenie początku i końca schodów 2022 |

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Budynek Szatni Sportowej w Połomi

Data opracowania: 27.08.2021r.

- Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba/jednostka Odpowiedzialna | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Szatni Sportowej w Połomi Oznaczenie początku i końca schodów | Do końca 2022r. | Oszacowanie wartości zamówienia Przygotowanie zapytania ofertowego Realizacja i odbiór robót | Pracownik ds. zam. Publicznych | ł |
| Budynek Szatni Sportowej w Połomi | Do końca 2021r. | Realizacja i odbiór robót. | Gospodarz obiektu | 200zł |
| Montaż dzwonka przywołującego osobę do pomocy |  |  |  |  |

Opracował:

Koordynator pomocniczy 
do spraw dostępności

mgr Adam Antończyk